附件1

宝山区贯彻落实上海市生态环境保护督察

“回头看”反馈意见具体问题整改措施清单

项目1.1：部分“两违”企业整改落实不彻底。部分街镇对“两违”企业整改闭环管理不到位。淞南镇蕴藻南路328号内水泥分装作坊，分装工序未配备粉尘收集处理设施，未能提供环评手续；上海一钢建设有限公司制砖生产线，未能提供项目审批、环评手续，未配备任何环保设施，大量废弃钢材、石料等固体废物露天堆放。

牵头部门：区生态环境局

责任部门：淞南镇、区经委

整改目标：蕴藻南路328号水泥分装作坊和上海一钢建设有限公司制砖生产线完成问题整改。加强违法违规建设项目清理整治力度。

整改时限：2022年4月底

整改措施：

1、已即知即改查处上海一钢建设有限公司制砖生产线“未批先建”违法行为，罚款39.55万元；拆除蕴藻南路328号内水泥分装作坊砂石分装设备。清拆上海一钢建设有限公司制砖生产线及现场堆放物，2022年4月底前清场完毕，目前覆盖绿网，采取扬尘防治措施。（区生态环境局、淞南镇）

2、深化违法违规建设项目专项整治，结合网格化巡查及日常检查，推进“两违”项目早发现、早规范、早整改，严格查处“未批先建”“未批先投”等生态环境违法行为，完善闭环管理流程。（区生态环境局、各街镇（园区））

3、加强长效管理，强化属地源头防控。加强绩效考核，督促属地政府严格生态环境准入，加强环境影响评价法制宣传，加强集体土地和闲置厂房管理，推进工业企业向产业园区集中。（区生态环境局、区经委、各街镇（园区））

项目1.2：部分企业扬尘污染整改重视程度不够。部分街镇对扬尘污染督察整改事项落实不到位。月浦镇盛星村星四队内大型废石块加工厂，钢管堆积存在“散乱污”现象，地面坑洼严重，易产生扬尘；张庙街道泗塘污水处理厂工地，现场渣土、废钢等固体废物露天堆放；杨行镇上海淞铁港务有限公司，部分边缘区域路面未硬化，存在扬尘污染风险。

牵头单位：区生态环境局

责任单位：月浦镇、张庙街道、区水务局、杨行镇

整改目标：完成月浦镇盛星村、张庙街道泗塘污水处理厂、杨行镇上海淞铁港务有限公司扬尘问题治理，进一步提升街镇、企业对扬尘污染防控的重视程度。

整改时限：2022年4月底

整改措施：

1、已完成月浦镇盛星村四大队场地平整及铺装，现场钢管规范堆放；加强泗塘污水处理厂工地文明施工管理，渣土做到及时清运，临时堆放的渣土和建材用绿网覆盖；已完成杨行镇上海淞铁港务有限公司部分边缘区域路面硬化，源头减少扬尘污染产生。（月浦镇、张庙街道、区水务局、杨行镇）

2、升级扬尘污染防控“片长制”，加强“片长制”和扬尘污染防治在绩效考核中的比重，督促各街镇（园区）落实扬尘污染防控职责，结合“散乱污”治理和堆场整治对区域扬尘管理薄弱点位开展巡查。将扬尘污染防控纳入“双随机一公开”生态环境执法监管，作为企业排污的重要执法监管内容，定期组织联合执法，督促相关企业切实提高环保意识。（区生态环境局、各街镇（园区））

项目1.3.1：噪声治理力度不够，整治不到位。第二轮中央环保督察交通噪声问题涉及宝山区有3个敏感点位，按照市道路运输局印发《本市道路交通噪声专项治理的实施方案》文件要求，3个点位的整治工作应于2021年上半年完成。但截至督察“回头看”启动前，仅完成1个点位的整治，整治工作滞后。

牵头部门：区交通委

责任部门：月浦镇、杨行镇、城投公路集团

整改目标：完成《本市道路交通噪声专项治理的实施方案》文件要求的剩余2个点位整治

整改时限：2022年底

整改措施：

1、安装道路声屏障。区交通委加强和G1503建设方城投公路集团沟通，督促城投公路集团在G1503改建过程中按照设计方案和环评要求，在主线高速结构贯通后马上对沿线敏感点安装声屏障，确保在2022年底前完成声屏障安装。（区交通委）

2、对富锦路1815弄安装隔声窗。杨行镇对富锦路1815弄小区第一排共280户居民安装隔声窗，并做好小区居民维稳工作，2022年3月底完成。（杨行镇）

3、对德都路28弄安装隔声窗。月浦镇对德都路28弄小区靠G1503第一排共288户居民安装隔声窗，并做好小区居民维稳工作，2022年5月底完成。由城投公路集团负责落实建设资金。（月浦镇、区交通委、城投公路集团）

项目1.3.2：在巡查过程中发现，区生态环境局对少数邻近居民区的餐饮、宾馆、企业的噪声扰民现象处置处理不深入。淞南镇森怡餐饮店距离居民楼较近，油烟净化装置风机噪声较大；吴淞街道淞沪宾馆门口排风扇噪声明显；杨行镇上海南方冶金炉料有限公司由于未安装降噪处理设施，厂区周边噪声严重。

牵头部门：区生态环境局

责任部门：淞南镇、吴淞街道、杨行镇、区供销社

整改目标：淞南镇森怡餐饮店、吴淞街道淞沪宾馆、杨行镇上海南方冶金炉料有限公司落实噪声治理要求，加强噪声污染防治力度。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、吴淞街道同泰路59号上海豪特之星旅馆经营有限公司淞沪宾馆已即知即改，拆除门口排风扇。（吴淞街道）

2、淞南镇森怡餐饮店已即知即改，完成油烟净化器风机调节阀安装，并用降噪箱包裹降噪。（淞南镇）

3、上海南方冶金炉料有限公司已在场地西侧、北侧及东侧部分围墙完成建造临时隔音墙。结合生产实际，设计钢结构厂房方案，2022年5月底前完成施工。在厂房修建前，合理安排工作时间，减少噪声污染对周边居民的影响。（杨行镇、区供销社）

4、进一步梳理居民区周边企业、商户噪声扰民情况，聚焦餐饮服务、宾馆行业风机设备、空调噪声等强化日常巡查监管，确保设备运作正常、位置合理，各类降噪措施切实落实，各类噪声扰民现象及时处置，提升噪声治理工作质效。（区生态环境局）

项目2.1.1：部分街镇对集体用地、闲置厂房的管理存在漏洞。督察发现部分街镇未严格执行生态环境准入有关规定，导致引入不符合主体功能区定位和破坏生态环境政策的项目。杨行镇湄浦村将湄星路两侧集体用地与闲置厂房以遗留合同或承诺书等名义出租，规避项目准入机制，导致从事碎石子加工、木材加工、废旧金属回收等8家“散乱污”企业进驻，占地54亩，影响区域生态环境质量。同时，存在生产、生活与经营“三合一”现象，有较大的安全隐患。

牵头部门：杨行镇

责任部门：区农业农村委、区规划资源局、区生态环境局、区应急管理局

整改目标：清除湄星路两侧“散乱污”企业，排除安全隐患，加强全区集体用地和闲置厂房管理。

整改时限：2022年4月底

整改措施：

- 开展专项整治。已全部取缔湄星路片区8家“散乱污”企业，涉及的建筑物已拆除，34亩地块上违规堆放的砂石、木料、旧金属等已清理完毕。加强湄星路沿线固守，合理利用土地资源，防止污染反弹回潮。镇域范围内开展自查自纠，已取缔类似“散乱污”加工作业点3处。（杨行镇）

- 高质量谋划区域绿色转型，村级集体经济健康发展。严格把好“散乱污”企业“入口关”，规范集体用地使用，加强生产、生活、经营“三合一”现象的整治力度，推动区域生态环境面貌进一步改善。（区农业农村委、区规划资源局、区生态环境局、区应急管理局、各街镇（园区））

项目2.1.2：罗泾镇政府于2021年1月同意准入上海至真市政工程材料有限公司建筑垃圾再生利用项目，经查，该项目未经区生态环境部门核准，属于“未批先建”项目，项目现场存在地面未硬化、生活污水直排农田以及物料堆放无防尘措施等多方面问题。

牵头部门：罗泾镇

责任部门：区生态环境局	、区绿化市容局、区建设管理委、区水务局

整改目标：完善企业环评手续，完成地面硬化、管网排查及厂内防扬尘措施整改。

整改时限：2022年4月底

整改措施：

1、已查处上海至真市政工程材料有限公司“未批先建”等生态环境违法行为。（区生态环境局）

2、上海至真市政工程材料有限公司落实生态环境保护整改要求。在完成环评审批，依法取得排污许可证前不得进行生产；对厂区内地面实施硬化，2022年4月底前完成；拆除污水直排的洗手池水龙头，对管道进行封堵，对院内管道进行全面排摸，确保生活污水全部纳入污水管道；现场采用防尘网全面覆盖，做好防扬尘措施。（罗泾镇、区生态环境局、区水务局）

3、加强建筑垃圾再生利用等项目的行业管理，严格准入机制。进一步落实属地责任，通过网格化管理实现全方位、全覆盖发现，形成多方联动和长效管理机制。（区绿化市容局、区建设管理委、各街镇（园区））

项目2.2：垃圾违规填埋巡查发现机制缺失。简易垃圾填埋场是第二轮中央生态环保督察的重点整改项目。督察发现，顾村镇政府对简易垃圾填埋场的排摸不够全面、深入，对垃圾违规填埋的行为监管失察。星星村自2017年以来，将大量建筑垃圾、毛垃圾以及部分生活垃圾，违法填埋至公墓南侧区域，初步估算填埋面积21亩，填埋量上万吨。通过地下水初步监测分析，COD2990mg/L，总氮22.6 mg/L，总磷5.23 mg/L，水质严重超标，区域生态环境受到损害。

牵头部门：顾村镇

责任部门：区绿化市容局、区生态环境局

整改目标：对填埋垃圾进行分类处置并完成生态环境修复，完善垃圾违规填埋巡查发现机制。

整改时限：2022年3月底

整改措施：

1、组织开展生态环境修复工作。根据第三方机构对该地块的检测报告，地块内填埋的垃圾不具有危险废物特性，判定为一般固体废物，涉及方量约4941m³，垃圾清挖过程中需抽出并处理的基坑废水约2100m³。已由顾村镇委托宝谊环卫对一般固体废物进行处置，2022年3月底前完成。（顾村镇、区绿化市容局、区生态环境局）

2、顾村镇开展全域清查，全面梳理辖区范围内垃圾收运处置情况，进一步加强日常巡查监管和宣传教育力度，坚决遏制违法填埋等污染行为。（顾村镇）

3、完善机制加强监管。进一步完善垃圾违规填埋巡查发现机制。推动巡查工作标准化、规范化、精细化，形成依法打击垃圾违规填埋行为的工作合力。（区绿化市容局）

项目2.3.1：扬尘管理长效机制存在不足。宝山区生态环境局、城管执法局、建管委、交通委、水务局等部门对扬尘日常监管存在疏漏，长效管理机制存在不足。经巡查发现，顾村镇大北店河等村级河道整治工程施工场地内裸土未覆盖，未采取喷淋等防尘措施；顾村镇上海盐河建材经营部、淞南镇上海勤制建筑构件有限公司，厂区内砂石料等固体垃圾堆放未覆盖，未采取任何扬尘控制措施。

牵头部门：区生态环境局

责任部门：区建设管理委、区交通委、区水务局、区城管执法局、区绿化市容局、顾村镇、淞南镇

整改目标：完善扬尘管理长效机制

整改时限：2022年4月底

整改措施：

1、对顾村镇大北店河整治工程施工现场加强洒水、清扫力度，实施裸土绿网覆盖。对顾村镇上海盐河建材经营部建筑垃圾采取绿网覆盖，实施场地冲洗水收集利用改造。对淞南镇上海勤制建筑构件有限公司砂石料规范贮存和绿网覆盖，加强路面硬化和保洁。（顾村镇、淞南镇）

2、完善扬尘管理长效机制，升级扬尘污染防控“片长制”，将建筑施工、市政工程、水务施工、混凝土搅拌站、码头堆场等纳入“片长制”管理。完善“固定点位+移动线路”的扬尘监测体系，纳入网格化管理，推动扬尘治理的快速响应和闭环处置，进一步完善“行业管理、数字预警、属地处置”的长流程管理。（区生态环境局、区建设管理委、区交通委、区水务局、区城管执法局、区绿化市容局、各街镇（园区））

项目2.3.2：经巡查发现，庙行镇大康路扩建工程施工场地内裸土未覆盖，未采取喷淋等防尘措施；大场镇祁连山路丰翔路某建筑工地、上海百诺食品有限公司厂房改扩建项目，施工现场未采取有效扬尘管控措施。

牵头部门：区建设管理委、区交通委、区城管执法局

责任部门：庙行镇、大场镇

整改目标：加强文明施工管理，减少施工现场扬尘污染。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、落实即知即改。对大场镇祁连山路丰翔路建筑工地、上海百诺食品有限公司厂房改扩建项目落实工地围挡封闭管理措施，对工地内裸土进行覆盖，进一步加强洒水、冲洗等防尘降尘措施。庙行镇大康路扩建工程加强代建单位管理，督促代建单位严格落实工作责任，确保大康路扩建项目工地采取有效扬尘管控措施。（宝房（集团）有限公司、区交通委、庙行镇、大场镇）

2、查处庙行镇大康路扩建工程、大场镇祁连山路丰翔路建筑工地、上海百诺食品有限公司厂房改扩建项目相关违法违规行为。（庙行镇、大场镇）

3、加强协作联动。进一步完善工作协作联动，主动融入城市运行“一网统管”，依托平台运行针对性开展辖区内建设工地执法检查、联合抽查，发现问题及时督促整改，依法查处，并定期互通案件信息。（区建设管理委、区交通委、区城管执法局）

4、加强文明施工执法监管力度。注重执法和服务相结合，对事实清楚、证据确凿的违法违规行为，视情节轻重及时采取教育劝阻、责令改正、立案查处等措施依法处置。（区城管执法局、区建设管理委、区交通委）

项目3.1：水环境治理需进一步加大力度。督察发现，污染水体现象仍有发生。一是存在废水直排等违法行为。淞南镇长江西路778号云峰停车场，生活污水直排场内雨水管道，致使部分管道堵塞；庙行镇上海金瑞混凝土有限公司排水沟堵塞，场地冲洗水流入雨水管；月浦镇五岳河河道、友谊路街道新市河表面有油污漂浮。二是雨污混接改造不彻底，部分企业存在未落实雨污分流的问题。杨行镇上海南方冶金炉料有限公司雨污混接改造不完全，无雨水收集井、排水沟。

牵头部门：区水务局

责任部门：区生态环境局、区建设管理委、区交通委、杨行镇、月浦镇、庙行镇、淞南镇、友谊路街道、区供销社

整改目标：完成污水直排、混排等问题的整改工作，建立举一反三长效管理机制。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、淞南镇长江路778号云峰停车场停止废水直排行为，重新敷设水管道，接入市政污水管网，疏通雨水收集管道，落实雨污分流改造。（淞南镇）

2、庙行镇上海金瑞混凝土有限公司已完成排水渠疏通，厂区门口设置隔水槽，确保场地冲洗水进入循环水池；用水泥补平门口低洼地块，防止冲洗水流入场外，清扫场外道路，保持环境整洁。（庙行镇）

3、月浦镇五岳河已完成河面油污清理工作。下阶段进一步加强河道长效养护管理，巩固提升河湖治理成效。（月浦镇）

4、友谊路街道新市河河面油污已清理，并加强长效养护管理。（区水务局、友谊路街道）

5、杨行镇上海南方冶金炉料有限公司对厂区雨污水管网进行改造，建设不锈钢分拣场的雨水收集系统，2022年3月底完成。（杨行镇、区供销社）

6、举一反三，加强长效管理，巩固整改成效。加强入河排口管理，加快推进入河排口溯源和整改工作，加强入河排口长效管理，杜绝废水直排；加强河道保洁养护，落实第三方监管，巩固河道整治成效；加强管网长效管理，落实市政管网和企事业单位内部管网的长效管理，重点关注雨污混接问题，不断提升区域水环境质量。（区水务局、区生态环境局、区建设管理委、区交通委、各街镇（园区））

项目3.2.1：大气污染治理有待进一步强化。部分企业存在露天作业、未配备环保设施或环保设施未正常使用等问题。淞南镇上海勤制建筑构件有限公司从事露天焊接作业，未配备环保设施；张庙街道上海东昌宏旗汽车服务有限公司喷漆房VOCs治理设施未填充足量活性炭，导致废气处理设施未正常运行。

牵头部门：区生态环境局

责任部门：淞南镇、张庙街道

整改目标：完成露天作业、未配备环保设施或环保设施未正常使用等问题整改，推进挥发性有机物综合治理2.0版及汽修行业提标治理，提升大气污染治理精细化程度。

整改时限：2022年底

整改措施：

1、淞南镇上海勤制建筑构件有限公司已消除露天焊接，张庙街道上海东昌宏旗汽车服务有限公司已完成废气治理设施活性炭填充。（淞南镇、张庙街道、区生态环境局）

2、持续开展挥发性有机物综合治理2.0版，对相关企业无组织排放情况、设施运行情况、日常管理情况开展全面检查，重点推进源头替代，对照“一企一方案”全面完成年度治理任务。（区生态环境局）

3、加强汽修行业提标治理力度，推进全区汽修单位完善硬件保障，2022年3月底前开展抽查。加强日常管理，将汽修单位逐步纳入生态环境执法监管对象，对照地方行业标准开展现场检查和信访调处，推动汽修行业生态环境治理水平有效提升。（区生态环境局、各街镇（园区））

项目3.2.2：餐饮油烟污染监管不到位。友谊路街道友谊快乐饮食店未安装油烟净化设施或装置；吴淞街道上海金乡郊羊肉餐饮有限公司油烟排放管道设置不规范且部分灶头未进行油烟收集；淞南镇森怡餐饮店、吴淞街道淞沪宾馆和上海丰瑞餐饮有限公司等餐饮企业均无油烟净化设施清洗维护台账，油烟管道、吸风罩油污积存较多，存在油污跑冒滴漏现象。

牵头部门：区生态环境局

责任部门：友谊路街道、吴淞街道、淞南镇

整改目标：加强餐饮油烟污染治理

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、落实即知即改。吴淞街道水产路409号上海金乡郊羊肉餐饮有限公司、同泰路59号上海豪特之星旅馆经营有限公司淞沪宾馆及水产路409-2号上海丰瑞餐饮有限公司已规范灶头油烟收集，合理设置油烟排放管道，并与第三方专业维保单位签订清洗合同，完成油烟净化设施及相关油烟管道清洗，落实相关维护保养工作台账。淞南森怡餐饮店完成油烟管道清洗，建立定期清洗制度和台账。快乐饮食店环境违法行为已查处，该店关闭转让，新经营户安装油烟净化设施并签订清洗服务合同。（区生态环境局、吴淞街道、友谊路街道）

2、注重举一反三。编制《饮食服务业环保宣传手册》，加强宣传教育。针对区域内餐饮企业、商户开展环境责任公示牌上墙行动，制定统一模板，规范餐饮企业油烟收集排放、净化设施定期清洗及维护保养工作台账记录；加强日常巡查监管，对油烟净化装置使用及清洁情况进行常态化管理，确保油烟问题及时发现、处置到位。（区生态环境局、各街镇（园区））

项目3.3.1：生活垃圾处置能力、管理水平有待进一步加强。区绿化市容局、部分街镇对垃圾随意堆放问题巡查力度不够。河道两岸、道路两侧、企业内部存在垃圾随意堆放问题。月浦镇杨家东沟河道附近、罗泾镇川念路附近河道边绿化带、淞南镇上海一钢建设工程有限公司搅拌站沉淀池后堆积有大量生活垃圾。

牵头部门：区绿化市容局

责任部门：区交通委、区水务局、月浦镇、罗泾镇、淞南镇

整改目标：针对以上检查点位，及时清理掉堆积的生活垃圾，确保环境整洁卫生。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、落实即知即改。月浦镇杨家东沟河道附近、罗泾镇川念路附近河道边绿化带、淞南镇上海一钢建设工程有限公司搅拌站沉淀池后堆积的生活垃圾已清理完毕。（月浦镇、罗泾镇、淞南镇、区水务局）

2、结合《固废法》相关规定，对各街镇（园区）生活垃圾堆积现象组织巡查，针对巡查发现的问题清单派至基层单位限期整改。定期组织各街镇（园区）召开专项会议，督促相关委办局和各街镇（园区）上下联动，合力推进生活垃圾管理工作。不断完善分类投放、分类收集、分类运输、分类外运处理的生活垃圾管理系统，积极推进各环卫公司对无主垃圾及时清运处置。（区绿化市容局）

3、督促各街镇（园区）开展辖区内生活垃圾随意堆放问题自查工作，加大《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《上海市生活垃圾管理条例》的宣传力度，指导居民、企业做好分类投放工作，保障区域内的环境卫生整洁有序。（区绿化市容局、各街镇（园区））

项目3.3.2：生活垃圾处置设施建设进度相对滞后。宝山再生能源中心项目（上实宝金刚项目），设计处理能力干垃圾3000吨/日、湿垃圾800吨/日，该项目已列入今年市政府重点工作，但目前建设进度相对滞后，对本市实现原生垃圾零填埋存在一定影响。

牵头单位：区绿化市容局

责任单位：上实集团、宝武集团

整改目标：2021年主厂房结构到顶；2022年6月底两炉一机运行、并网发电。

整改时限：2022年6月底

整改措施：

1、加快项目建设。主厂房结构已到顶，锅炉、焚烧炉等主设备均已安装就位，锅炉水压试验合格。进一步加大施工投入、加快建设进度，确保2022年6月底两炉一机运行、并网发电。（上实集团、宝武集团）

2、加快区生活垃圾处置费财务测算。由区绿化市容局对接第三方专业机构，根据项目建设、融资及运营方案，结合垃圾收集处置预测，明确相关边界条件，合理确定测算参数，搭建财务测算模型，在分析调研同类项目数据基础上，按照我区目前生活垃圾处置总量和总价，结合项目涉及土建部分成本，测算出垃圾处置费单价和总价，并按程序签订生活垃圾处置协议。（区绿化市容局）

项目3.4：罗店镇上海丰天木业有限公司、上海佳鑫木业有限公司，固体废物跨省转移未向生态环境等相关部门备案。企业危险废物管理意识薄弱，管理不规范。一是部分企业内危险废物储存场所、标识设置不规范。杨行镇上海进道维修厂未设置规范的危废仓库，厂区内有数桶废油、废包装桶露天堆放且存在油污洒落现象；杨行镇上海淞铁港务有限公司、高境镇上海瑞锦汽车销售服务有限公司危废仓库“三防”措施不到位，且废油漆桶危废标签张贴错误。二是部分企业危险废物管理存在不足。杨行镇上海密思泰汽车服务有限公司危废转移联单丢失且危废台账部分内容未如实记录；吴淞街道上海新频点汽车服务有限公司、高境镇上海瑞晶汽车销售服务有限公司部分危废管理台账缺失；罗泾镇上海云峰香精香料有限公司油漆桶与建筑垃圾混合露天堆放。

牵头单位：区生态环境局

责任单位：杨行镇、高境镇、吴淞街道、罗店镇、罗泾镇

整改目标：督促企业提升固危废管理主体责任，完成一般固废跨省转移备案，规范危险废物环境管理。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、落实即知即改。上海进道维修厂按照规范设置危废仓库，废油、废包装桶贮存进危废仓库；上海淞铁港务有限公司落实危废仓库“三防”措施，正确张贴废油漆桶等危废标签；上海密思泰汽车服务有限公司做好危废转移联单等档案管理和台账记录；上海瑞锦汽车销售服务有限公司落实危废仓库“三防”措施，正确张贴废油漆桶等危废标签；上海瑞晶汽车销售服务有限公司做好危废台账管理工作；上海新频点汽车服务有限公司做好危废台账等档案管理工作；上海云峰香精香料有限公司按照规范分类贮存危险废物和一般固废；上海丰天木业有限公司、上海佳鑫木业有限公司完成一般固废跨省转移利用申报备案。（杨行镇、高境镇、吴淞街道、罗泾镇、罗店镇）

2、加强长效管理。对涉及一般固废跨省转移利用的单位开展备案，对危废产废单位的危废贮存和标识设置开展指导和抽查。继续实施危废规范化检查和危废三年专项检查，加强对固危废产废单位的监管，防范生态环境风险。（区生态环境局）

项目4.1：打击非法加油行为长效管理机制有待完善。对非法加油行为屡禁不止的现象，区市场监管局、经委等相关部门缺乏长效治理和有效监管的新手段。10月20日，督察组在顾村镇老富长路联谊路口发现一辆装载汽油的简易流动加油车。虽然区相关部门始终对非法加油站保持高压执法态势，但重堵轻疏，未能有效巩固整治成果。同时，非法加油行为隐蔽性、流动性、机动性强，打击难度大，但与之相适应的部门管执联动、溯源管理机制尚不完善。

牵头单位：区经委、区市场监管局

责任单位：区生态环境局、区交通委、区应急管理局、区城管执法局、区公安分局、各街镇（园区）

整改目标: 加快完善企业内部加油的长效管理机制，严格规范企业内部柴油撬装加油装置的设立与管理。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、2022年5月底前，完成区级企业内部柴油撬装加油装置运行监管平台，对获得备案许可的合规企业内部柴油撬装装置全方位纳入，实现撬装式加油（柴油）运行全过程动态化管控，确保油品来源合规、流向合法。加强部门联动、条块联手做好企业内部柴油撬装加油备案；督促各街镇（园区）严把初审关，进一步强化属地管理责任。（责任部门：区经委、区市场监管局、区生态环境局、区交通委、区应急管理局、区城管执法局、区公安分局、各街镇（园区））

2、健全长效管理机制。按照《宝山区关于深入开展非法加油点专项整治行动和长效治理工作方案》的要求，落实各项工作机制常态化运行，推动建立政府监管信息平台，运用科技化管理手段补齐监管短板。（责任部门：区经委、区市场监管局、区生态环境局、区交通委、区应急管理局、区城管执法局、区公安分局、各街镇（园区））

3、严厉打击非法加油违法行为。坚决清除未取得成品油零售许可，从事成品油零售的非法加油点；坚决清除擅自设立、未经备案的企业内部自备加油站点；严厉查处装载汽油（闪点低于60℃的柴油）车辆及驾驶员的相关违法行为；持续加大生产、流通、使用等各环节油品质量监管力度；强化属地主体责任和职能部门监管责任，完善条块结合和部门协作机制，提升工作合力，持续保持高压态势。（责任部门：区经委、区市场监管局、区生态环境局、区交通委、区应急管理局、区城管执法局、区公安分局、各街镇（园区））

项目4.2.1：废弃物处置企业、废旧建材回收场站等场所环境整治仍有提升空间。针对废弃物处置企业、废旧建材回收场站等场所存量大的区域特殊性，区相关部门环境整治能力不足。一是未配备环境保护设施。罗泾镇废弃物处置中心，运输车辆清洗装置简陋且未正常启用。二是日常管理存在疏漏。杨行镇上海庆龙建筑垃圾资源化处置中心，建筑垃圾转存量大且部分未覆盖，部分场地未硬化，消纳处置能力不足。

牵头单位：区绿化市容局

责任单位：罗泾镇、杨行镇

整改目标：完善罗泾镇废弃物处置中心进出车辆冲洗点的设置。加快推进上海庆龙建筑垃圾资源化处置中心场地存量建筑垃圾处置，完成场地地面硬化工作，落实扬尘控制措施。

整改时限：2022年3月底

整改措施：

1、罗泾镇废弃物处置中心完善进出车辆冲洗点设置，区域内增设污水管道、检查井、检测井，确保产生的污水有效收集并纳入市政管网，2022年3月底前完成。（罗泾镇）

2、上海庆龙建筑垃圾资源化处置中心已完成南侧堆料区建筑垃圾处置，2022年3月底前完成北侧堆料区剩余约1.5万吨建筑垃圾处置，完成作业区域、北侧堆料区域、场地内的道路硬化；已在进出口、堆料区修建围墙，并对雨水管道进行改造，日常运行中做到绿网全覆盖，雾炮机、洒水车等防扬尘设施正常使用。（区绿化市容局）

3、加强废弃物处置企业和废旧建材回收场站日常巡查工作，全面落实属地化管理，通过条块联动督促相关单位落实污染防治措施。（区绿化市容局、相关街镇（园区））

项目4.2.2：罗店镇上海华鸿新型墙体材料有限公司，地面存在破损情况，生产辅料脱硫石膏未纳入排污许可证。

牵头单位：区生态环境局

责任单位：罗店镇

整改目标：落实排污许可证精细化管理要求

整改时限：即知即改已完成

整改措施：

- 完成上海华鸿新型墙体材料有限公司排污许可证变更，脱硫石膏已列入原辅材料清单。（罗店镇）

- 加强长效管理，对废弃物处置企业和废旧建材回收场站等行业企业的加强证后监管，细致梳理原辅材料和环境保护措施落实情况，加大执法监管力度，发现问题即知即改。（区生态环境局）

项目4.3：生活垃圾小压站环境管理有待加强。淞南镇长江南路651号世纪联华小压站装卸过程中需做好周边环境卫生工作；大场镇中环一号一期西门小压站污水井堵塞，无除臭设施，有较为明显的臭味；友谊路街道东林路永辉超市东侧小压站除臭设施和除臭措施需改进。

牵头单位：区绿化市容局

责任单位：淞南镇、大场镇、友谊路街道

整改目标：区域内小压站环境管理水平进一步提升，周边保持干净整洁的作业环境，站内做好除臭工作，确保无较强异味，做好除臭台账记录。

整改时限：2022年5月底

整改措施：

1、落实即知即改。淞南镇长江路小压站管理单位淞南环卫公司完成门口坑洼地面铺平，避免清洗场地时冲洗水残留地面；大场镇中环一号小压站污水井已疏通，配齐除臭工具并放置指定位置；友谊路街道东林路压缩站作业过程中开启2台除臭设备，增加人工喷洒除臭液，下一步在小压站内加装除臭喷淋装置，进一步降低站内异味。（淞南镇、大场镇、友谊路街道）

2、加强巡查。定期组织监管人员对生活垃圾压缩站进行巡查。注重举一反三，督促各环卫公司、街镇分管部门加强小压站及周边环境的管理：一是规范小压站废水处理，小压站作业产生的废水纳入城镇污水管网，严禁排入城镇雨水管网，严禁将小压站作业范围外的废水运送至小压站进行排放；二是规范小压站台账制度，实行“一点一档”管理模式，包括小压站信息、管道图、垃圾运输信息等，做到精细化管理；三是维护小压站周边环境，规定相关单位在小压站使用时做好现场环境维护工，做到“三同时，一手清”，同时除臭措施到位，做好除臭使用记录台账，确保现场无较大异味。（区绿化市容局）

3、落实属地化管理责任，指导各街镇（园区）做好区域内生活垃圾小压站的管理工作，协调物业部门定期对周边环境、除臭设施等进行自查，加强社区自治，共同保障小压站点位及周边良好的卫生环境。（区绿化市容局、各街镇（园区））